Република Србија

ВЛАДА РЕПУБЛИКE СРБИЈЕ

CABET ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈE

72 Број: 340-04-11793/2025

27. октобар 2025. године

Б е о г р а д

ИЗВЕШТАЈ О НЕДОСТАЈУЋОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ОДНОСИ

НА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПРУГЕ НА ДЕОНИЦИ

БЕОГРАД - НОВИ САД

САДРЖАЈ

1. УВОД 1

2. РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ БЕОГРАД - НОВИ САД2

2.1. Одговор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре5

2.2. Одговор Инфраструктуре железнице Србије9

3. ЗАКЉУЧАК ………………………………….................................……………………..17

4. ПРЕПОРУКЕ……………………………………………………….…………………… 18

- УВОД

У Републици Србији у последњих десет година покренут је велики број инфраструктурних пројеката у области путне, железничке, спортске  и друге инфраструктуре.

Сви пројекти се финансирају превасходно из кредитних средстава, док је у много мањој мери финансирање пројеката из сопствених извора.

Приоритет и одабир пројеката одређује се у ужем кругу лица из владајуће партије а широка јавна расправа најчешће изостаје или и ако постоји не уважава се мишљење стручних лица ако не припадају тој партији.

Избор извођача врши се најчешће на бази међудржавних споразума без расписивања међународног тендера. За избор подизвођача ретко се примењује Закон о јавним набавкама, или ако се примењује обично се јави један понуђач.

За све пројекте прекорачен је уговорени рок завршетка градње, као и уговорена  цена.

Имајући у виду да се ради о пројектима чија се вредност мери милијардама евра изузетно је важно да се успостави озбиљна контрола трошења јавних средстава.

Пројекти у којима се извођачи радова бирају уз мању конкурентност (споразуми, договори), а при том се за њихову реализацију ангажују огромна материјална средства, чије трошење не контролише ни једна институција, отворен су пут  за корупцију огромних размера.

Због таквих околности Савет је урадио неколико извештаја из области где се троше јавна средства а да контрола њиховог трошења изостаје, па је тим поводом давао бројне препоруке Влади Републике Србије, како би се степен незаконитости и корупције свео на најмању могућу меру. Савет нема сазнања да ли је Влада усвојила препоруке и да ли је уопште разматрала извештаје Савета.

У току израде извештаја Савет се сусретао са проблемима који се односе на недостајућу документацију коју одређена министарства нису желела да доставе и поред налога Повереника за информације од јавног значаја.

Проблем прикривања документације од стране државних институција одјекнуо је у јавности последњих неколико месеци када се десила велика трагедија због пада надстрешнице у железничкој стaници у Новом Саду.

Ни огроман притисак јавности није допринео да потпуна документација, која се односи на трошење јавног новца на изградњи и реконструкцији брзе пруге Београд- Мађарска граница буде објављена на сајту Владе РС, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инфраструктуре железнице Србије.

Информисање јавности, од стране највиших органа власти, да је дата комплетна документација од неколико хиљада докумената и да је иста доступна на сајту свих релевантних институција није аргументовано чињеницама.

Савет је од надлежних институција, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инфраструктуре железнице Србије, тражио податке о токовима новца, односно трошковима изградње и реконструкције железничких објеката, појединачно по извођачима и подизвођачима, као и ангажованим финансијским средствима за њихово плаћање, за део пруге Београд- Нови Сад , која је 2024. године пуштена у саобраћај.

То је значило да је за завршене радове и испоручена добра и услуге по свим учесницима (извођачи, подизвођачи, подизвођачи подизвођача, добављачи) утврђена коначна вредност трошкова, самим тим и коначна цена коштања деонице пруге Београд - Нови Сад,  укључујући новоизграђене и реконструисане станичне објекте, као и станицу Нови Сад.

Ни Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ни Инфраструктура железнице Србије нису доставили тражене податке, нити такви подаци постоје на њиховом сајту, као ни на сајту Владе Републике Србије.

Какве одговоре су доставиле наведене институције Савет ће приказати у овом Извештају, уз подсећање да је 2020. године радио Извештај о тој деоници пруге и уоченим проблемима пре пет година.

- РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ БЕОГРАД - НОВИ САД

Савет је 08.08.2020. године урадио Извештај о реализацији инфраструктурних пројеката на железници и проследио га Влади Републике Србије.

У Извештају је на основу доступне документације, између осталих пројеката, обрађена и реконструкција и модернизација брзе пруге од Београда до Новог Сада, у том временском периоду док је још трајала изградња.

Податке су тада доставили: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство финансија и Инфраструктура железнице Србије.

Као што се може видети из поменутог Извештаја степен физичке реализације на тој деоници пруге је био изузетно низак, с обзиром да је завршетак пруге од Београда до границе са Мађарском најављиван за крај 2018. године.

Иако је физичка реализација изградње била веома ниска потрошена су значајна финансијска средства, не само из буџета Владе Републике Србије, већ и по основу кредита Руске федерације и кредита EXPORT - IMPORT банке Народне Републике Кине.

Како се ради о изузетно важном пројекту који и пуно кошта Републику Србију, па самим тим и њене грађане, у  анализи података добијених од поменутих институција, Савет је посебан акценат ставио на висину и контролу трошења тих средстава.

Праве податке о трошковима тада није доставила ни Инфраструктура железнице Србије као Инвеститор, ни Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Финансијер.

У току израде Извештаја из 2020. године Инфраструктура железнице Србије је у више наврата мењала податке које је достављала Савету, јер није могла да образложи у том моменту неслагања по основу неоправданог аванса датог Извођачу, који је тада износио око 80 милиона долара.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није достављало податке у редовном поступку већ тек након Решења Повереника за информације од јавног значаја.

У одговору Савету Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је навело да није надлежно да прати реализацију Пројекта, што је апсолутна неистина, имајући у виду да је Финансијер у Пројекту.

Праћењем трошкова реализације Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дужно је да прати и повлачење кредитних средстава, што је у складу са чл. 9  Закона о међународном потврђивању споразума између Владе Руске федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије потписаног 11.01.2013. године.

Уочивши током анализе доступне документације, у вези изградње и реконструкције брзе пруге Београд- Нови Сад бројне проблеме, који онемогућавају транспарентно праћење трошкова градње, Савет је у свом Извештају пре пет година дао следеће препоруке Влади Републике Србије:

- да се сви велики инфраструктурни пројекти планирају благовремено по приоритетима, уз широку сагласност јавности и струке, а не у кругу неколико лица на власти, најчешће у изборној години у сврху предизборне кампање;

- да се за све инфраструктурне пројекте, без изузетка, примењује Закон о јавним набавкама, како за избор извођача, тако и за изворе финансирања;

- да  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на свом сајту, поред процента финансијске реализације, за сваки пројекат квартално објављује податке о  вредности трошкова по њиховој структури (добра, радови, услуге);

- да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на свом сајту, поред процента физичке реализације за сваки пројекат објављује податке о прекорачењу рокова, разлозима за то, као и трошковима који произилазе због тога;

- да Министарство финансија и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре образложе огромна неслагања у подацима о трошењу из буџета, односно о повученим кредитним средствима кредита Владе Руске федерације и  EXPORT - IMPORT банке НР Кине, које је утврдио Савет у свом Извештају и да то објаве на свом сајту;

- да Државна ревизорска институција изврши контролу трошења средстава по основу међународних кредита;

- да Комисија за контролу државне помоћи објављује податке о износу субвенција по сваком железничком друштву, као и разлозима за доделу субвенција;

- да се директори железничких друштава бирају на основу конкурса а не по политичкој припадности;

- да  Тужилаштво за организовани криминал достави образложење због чега се по Извештају Савета о ненаменском трошењу буџетских средстава по Програму производње и ремонта шинских возила за потребе железнице Србије а.д., који је том Тужилаштву предат 2015. године воде само предистражни поступци.

Нажалост, Влада је као и увек до сада игнорисала препоруке Савета, с тим што се тада огласила актуелна министарка Зорана Михајловић, обративши се Савету  дописом од 17.08.2020. године, који није имао никакво упориште у чињеницама које би демантовале наводе из Извештаја Савета, већ тон претње који се може сагледати из следећег цитата поменутог дописа.

„На основу свега наведеног потпредседница Владе и Министарство ће покренути процедуре да Влада преиспита рад Савета у назад неколико година, резултате рада, начин, критеријуме и квалитет извештаја, као и начин давања препорука, како би се ово тело реформисало и ангажовало стручне људе који ће својим радом помоћи Влади да буде успешнија и ефикаснија.“

Доводи се у сумњу питање, да ли је Министарка са пажњом прочитала напред наведене препоруке Савета и да њено Министарство исте примени, сигурно да би контрола трошења средстава у изградњи брзе пруге била ефикаснија, као и квалитет и рокови градње.

Не само због  велике трагедије која се десила у станици Нови Сад, Савет је опредељен да Пројекат реконструкције и модернизације брзе пруге Београд - Мађарска граница прати до њеног завршетка.

То опредељење проистиче из чињенице да се ради о нетранспарентном пројекту велике вредности, који се ради на бази међудржавног споразума, где је искључен међународни тендер. Такође, нетранспарентност се огледа и у најчешћем суспендовању Закона о јавним набавкама, па се највећи део подизвођача бира разним договорима.

Поред тога, веома су упитне референце извођача и подизвођача што је од најважнијег значаја, имајући у виду да директно утичу на квалитет градње а самим тим на безбедност свих учесника у саобраћају.

Следећа и ништа мање важна чињеница је да се надлежне институције, пре свега Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инфраструктура железнице Србије ограђују од својих надлежности, како би избегли одговорност за пропусте који имају несагледиве последице.

Због тога је након пет година Савет, Захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, тражио од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инфраструктуре железнице Србије, за деоницу пруге од Београда до Новог Сада која је завршена и пуштена у саобраћај, следеће податке:

- Колика је била процењена (уговорена) а колика реализована вредност изградње брзе пруге Београд - Нови Сад.

- Из којих извора је финансирана изградња те деонице и под којим условима.

- Ко су били извођачи и подизвођачи наведено за врсту радова и услуга које су вршили, по називу извођача и подизвођача, као и  поступак по коме су изабрани.

- Који станични објекти су на тој деоници новоизграђени а који су реконструисани, ко је вршио радове и услуге на њима, по сваком објекту појединачно, колика је била њихова процењена а колика реализована вредност.

- Које фирме су вршиле надзор, за коју врсту радова и у ком поступку су одабране.

Овим захтевом према наведеним институцијама Савет се јасно определио за анализу података који су морали бити коначни, имајући у виду да је та деоница завршена и пуштена у саобраћај, што значи да су све привремене ситуације окончане на комплетној инфраструктури која укључује и станичне објекте, па самим тим и железничку станицу у Новом Саду.

Одговоре надлежних институција Савет у Извештају приказује у целости.

  - Одговор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступајући по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, достављеном Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дана 13.01.2025. године, у складу са одредбама члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), на основу изјашњења Сектора за железнице и интер-модални транспорт овог Министарства, а према редоследу питања из захтева, достављени су Савету следећи одговори:

1. Према Комерцијалном уговору, уговорена вредност радова на деоници Београд Центар - Стара Пазова је 350.162.540,00 УСД.

Вредност изведених радова на деоници Београд Центар - Стара Пазова је 474.506.446,63 УСД.

Вредност уговорених радова на деоници Стара Пазова - Нови Сад је 585.231.486,08 УСД.

Вредност изведених радова на деоници Стара Пазова - Нови Сад је 592.996.594,04 УСД.

2.  Деоница Београд Центар - Стара Пазова је финансирана из средстава кредитног зајма Ехрогt - Import банке Кина и буџета Републике Србије у односу 85% кредит и 15% буџет. Деоница Стара Пазова - Нови Сад је финансирана из средстава руског кредита на основу Споразума о руском извозном кредиту Републици Србији и буџетских средстава Републике Србије у односу 85% кредит и 15% буџет, као и из средстава кредитног зајма Ехроrt – Import банке Кина за радове на сигнално-сигурносним и телекомуникационим постројењима за брзине до 200 кm/h, као и радове на уградњи уређаја за управљањем кретања возова.

3. На деоници Београд Центар — Стара Пазова радове је изводио Конзорцијум привредних друштава „Сhina Railway International Co.Ltd“ и „China Communications Construction Company Ltd.”

Поступак избора Подизвођача је дефинисан чланом 16. Комерцијалног уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница: Београд Центар - Стара Пазова.

Подизвођачи су били следеће компаније:

- ZGOP AD Novi Sad - Радови на горњем строју пруге

- MBA Ratko Mitrović, Niskogradnja - Радови на доњем строју пруге

- INSTITUT MIHAILO PUPIN, Beograd - Радови на измештању и заштити ТК каблова

- DIS Niskogradnja doo Valjevo, SRBIJAPUT AD Beograd - Радови на доњем строју пруге

- TELEFONKABL AD Beograd - Извођење СС и ТТ радова

- АNTIKOR AD Beograd - Радови на антикорозивној заштити четири моста (Хајдинов мост, бетонска конструкција станица Нови Београд, Омладинских бригада и Тошин бунар)

- ROAMING NETWORKS, ROAMING NETWORKS SEKURITI - Опремање телекомуникационим системима комплекса станица

- Конзорцијум „EXTRA AUTO TRANSPORT doo Врбас” и „N-ING DOO BEOGRAD” - Радови на доњем строју пруге

- „STARTING DOO BEOGRAD - Радови на доњем строју пруге

- „ТELEFONKABL AD BEOGRAD” - Извођење радова на инсталацији телекомунукационих каблова

- „FOTON GMB” d.о.о. BEOGRAD - Извођење радова на инсталацији сигналних и телекомуникационих каблова

На деоници Стара Пазова - Нови Сад извођач радова је био „РЖД Интернационал” д.о.о, а радове на СС и ТК постројењима је изводио конзорцијум привредних друштава „Сhina Railway International Co Ltd.” и „Сhina Communications Construction Company Ltd.”

- Новоизграђени станични објекти су :

- Станица Бешка

- Стајалиште Камендин

- Стајалиште Алтина

- Станица Земун

- Станица Батајница

- Станица Сремски Карловци

Реконструисани станични објекти су :

- Станица Нови Београд

- Станица Земун поље

- Стаjaлиште Тошин Бунар

- Станица Нова Пазова

- Станица Стара Пазова

- Станица Инђија

- Станица Петроварадин

На основу наведених података јасно је да Министарство није дало потпун одговор на захтев Савета, односно нису достављени подаци који извођачи и подизвођачи су вршили радове на станичним објектима, која је била уговорена а која коначна вредност радова по сваком објекту, као и поступак по коме су одабрани. За железничку станицу Нови Сад нису дати никакви подаци, чак ни да ли је реконструисана.

5.  На пети Захтев Савета, Министарство је одговорило да је на почетку пројекта надзор вршила „Инфраструктура железнице Србије” а.д.

Након завршеног поступка јавне набавке за избор стручног надзора, уговори су потписани са:

- DB Engineering &Consulting GmbH (водећи члан групе понуђача) за деоницу Београд Центар - Стара Пазова

- Ргојесt Biro Utiber d.о.о. (водећи члан групе понуђача) за деоницу Стара Пазова - Нови Сад

Из  достављеног одговора Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре евидентно је да је на деоници пруге Београд Центар - Нови Сад уговорена вредност за изградњу и модернизацију железничке пруге укључујући и станичне објекте  935.394.026,00 долара, док је вредност изведених радова 1.067.503.040,67 долара.

Уговорено је да се радови финансирају из средстава кредитног зајма Export-Import банке НР Кине за деоницу Београд Центар - Стара Пазова у износу од 297 милиона долара, док је финансирање из буџета Републике Србије 52,6 милиона долара.

За деоницу Стара Пазова - Нови Сад, укључујући и вијадукт Чортановци, уговорено је да се финансира из кредита Руске федерације у износу  од 497,7 милиона долара а из буџета Републике Србије 87,8 милиона долара.

Према наведеним финансијским подацима за уговорену вредност реконструкције и модернизације железничке пруге од Београда до Новог Сада требало је обезбедити  794,7 милиона долара кредита и око 141 милион долара из буџета Републике Србије.

Ако се има у виду да је коначна вредност реконструкције и модернизације пруге Београд Центар - Нови Сад износила по подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 1.067.503.040,67 долара, поставља се питање из којих извора је финансирано 132.109.014,67 долара (разлика између уговорене и коначне вредности).

Савет је од Министарства  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и од Инфраструктуре железнице Србије, тражио податак о износу и условима кредита Руске федерације и кредита Export-Import банке Кине, али те податке није добио. Наиме, само је Министарство тек по основу Решења Повереника за информације од јавног значаја, а на основу жалбе Савета, доставило податак за кредит од 297 милиона долара од Export-Import банке Кине.

Податак о руском кредиту не само да није доступан 2025. године већ је био споран и 2020. године када је Савет, како је наведено, урадио Извештај о реализацији инфраструктурних пројеката на железници.

Савет је у поменутом Извештају тражио податак о повученим кредитним средствима руског и кинеског кредита, који се односе на реконструкцију и модернизацију железничке пруге, почев од 2013. године па до марта 2020. године.

Подаци су тражени од Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инфраструктуре железнице Србије.

Министарство финансија је доставило податак да је у посматраном периоду по основу руског кредита повучено 628,3 милиона долара, а податак Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да је повучено 52,4 милијарде динара или око 440,3 милиона долара.

Што се тиче кинеског кредита по подацима Министарства финансија повучено је 96 милиона долара, а по подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 14 милијарди динара или око 117 милиона долара.

Инфраструктура железнице Србије доставила је податак да је повучено у посматраном периоду 528 милиона долара руског кредита.

Ако се има у виду да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као ни Инфраструктура железнице Србије нису доставили податке Савету ни по налогу Повереника, о укупно потрошеним средствима из руског кредита за деоницу која је завршена, онда је оправдана сумња да се ради о прикривању тих података а самим тим и сумњи на корупцију.

Не постоји ни један други разлог да тај податак не буде транспарентан, с обзиром да се ради о трошењу јавних средстава, па се Савет нада  да ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као Финансијер и Инфраструктура железнице Србије као Инвеститор те податке морати да предоче,  ако не Савету и Поверенику за информације од јавног значаја, онда свакако тужилаштву.

Из одговора Савету јасно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поред тога што није доставило податке о повученим средствима из руског кредита, није доставило податке  ни о вредности радова и услуга по извођачима и подизвођачима, као и поступак по коме су одабрани.

Поставља се питање како једна компетентна институција, као што би требало да буде Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, може да као Финансијер одобрава исплате по финансијским документима, ако како наводе, не располажу подацима о којим подизвођачима се ради. Како је ово Министарство сервисирало преко милијарду долара на име обавеза према извођачима, подизвођачима, подизвођачима подизвођача, добављачима, а да нема увид у стварне трошкове појединачно по сваком субјекту.

Ако такве податке не поседује ни Инфраструктура железнице Србије, није јасно како се дошло до коначне цене коштања и на основу које финансијске документације.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није доставило никакве податке за станичне објекте, а пре свега за станицу Нови Сад за коју је морало имати податке о реконструкцији, вредности и врсти радова и испорученим добрима, као и називу извођача и подизвођача, с обзиром да је пуштена у рад када и наведена деоница пруге.

Тих података нема ни на сајту: Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Владе Републике Србије и Инфраструктуре железнице Србије.

  - Одговор Инфраструктуре железнице Србије

На Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.  доставила је одговоре на следећа питања Савета:

- Колика је била процењена а колика реализована вредност изградње деонице брзе пруге Београд - Нови Сад.

- Из којих извора је финансирана изградња те деонице и под којим условима.

- Ко су били извођачи и подизвођачи наведено за врсту радова и услуга које су вршили, по називу извођача и подизвођача као и поступак по коме су изабрани.

- Који станични објекти су на тој деоници новоизграђени а који су реконструисани, ко је вршио радове и услуге на њима, по сваком објекту појединачно, колика је била њихова процењена а колика реализована вредност.

- Које фирме су вршиле надзор, за коју врсту радова и у ком поступку су одабрани.

У циљу обезбеђивања права на приступ информацијама од јавног значаја на основу члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), Инфраструктура железнице Србије је  доставила следеће информације:

1.  Реализација пројекта модернизације и реконструкције пруге између Београда и Новог Сада подељена је на две деонице Београд Центар (искључиво) - Стара Пазова (укључиво) и Стара Пазова (искључиво) - Нови Сад (искључиво).

За реализацију предвиђених радова за деоницу Београд Центар - Стара Пазова потписан је Комерцијални уговор на износ од 350.162.540 УСД. Реализована вредност изведених радова, по окончаној ситуацији, која укључује свих седам потписаних анекса износила је 474.710.551,03 УСД.

Напомена: Од укупно наведеног износа кроз Анекс 3 Комерцијалног уговора у износу од 58.934.952,00 УСД за деоницу Београд Центар - Стара Пазова финансирана је набавка и испорука опреме, уградња, тестирање и пуштање у рад сигнално сигурносних подсистема и телекомуникационих и управљачких подсистема на деоници Стара Пазова (искључиво) - Нови Сад (искључиво).

За реализацију предвиђених радова Стара Пазова - Нови Сад потписано је више уговора с обзиром да се пројекат реализовао фазно. Уговорене вредности радова износиле су 337.603.553,35 УСД (Анекс 3.1) + 247.862.824,77 УСД (Анекс 3.2) + 58.727.122,99 ЕУР (Анекс 2). Према окончаној ситуацији укупна вредност изведених радова износи 337.603.553,35 УСД (Анекс 3.1), 252.266.585,86 (Анекс 3.2 са свим изменама) и 72.160.505,49 Е1ЈК. (Анекс 2 са свим изменама).

2.  Изградња деонице је финансирана из: кредита кинеске Ехрогt-Import банке, Државног извозног кредита Владе Руске Федерације и Буџета Републике Србије. У вези услова финансирања „Инфраструктура железнице Србије“ као Инвеститор на пројекту обавестила је Савет да није имала увид, па с тим у вези за ту врсту информација упутила Савет да се обрати Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Финансијеру на пројекту, односно Министарству финансија.

3.  За деоницу Београд Центар - Стара Пазова:

Извођач радова су: „Јoin Venture „ China Railway International Corporation Co.Ltd.“and „China Communications Construction Company Ltd.“

Извођач је у складу са Комерцијалним уговором имао обавезу да избор подизвођача и добављача врши на основу објављеног јавног позива за подношење понуда. Извођач је имао уговорну обавезу да након спроведеног поступка избора извођача и добављача (који су ван НР Кине), а пре потписивања уговора са њима, добије сагласност Инвеститора и Финансијера на пројекту. С тим у вези, Инвеститор је проверавао достављену документацију за подизвођаче и добављаче и информацију о испуњености критеријума и уколико су критеријуми испуњени давао информацију о испуњености критеријума и своју сагласност Финансијеру који је исту званичним путем давао Извођачу.

На деоници је био ангажован велики број подизвођача и добављача и то:

„21st Division China Railway“ Co Ltd Serbia;

„China Railway Signaling Company“ Ltd Serbia;

„China Railway Construction Electrification Bureau Group“ Ltd. Serbia;

„China Railway Design Company“ Ltd. Serbia;

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд;

„ЗГОП“ а.д. Нови Сад;

„Институт Михајло Пупин“ д.о.о. Београд;

„Дис нискоградња“ д.о.о. Ваљево;

„СРБИЈАПУТ“ а.д. Београд;

„Телефонкабл“ а.д. Београд;

„ROAMING NETWORKS“ д.о.о. Београд;

„ROAMING NETWORKS SECURITY“ д.о.о. Београд;

Конзорцијум компаније „ЕХТRA AUTO TRANSPORT“ д.о.о. Врбас и „N-ING“ Д.О.О. Београд;

„W&W Intersection“ д.о.о. Београд;

„Foton GMB“ д.о.о. Београд;

„INGRAPOMNI“ д.о.о. Београд;

„МС Согопа“ д.о.о. Београд;

„Ргоsistem Inženjering TIM“ д.о.о. Београд;

„Ргеmius“ д.о.о. Београд;

„Маsterservice“ д.о.о. Београд;

„Vекtог“ д.о.о. Београд.

За деоницу Стара Пазова - Нови Сад:

Извођач радова је „РЖД Интернационал“ д.о.о.

Извођач је у складу са уговором имао права да ангажује подизвођаче за извођење дела радова. Извођачи су бирани на основу тендерских процедура које је спроводио Извођач без обавезе да на њих добије сагласност Инвеститора.

На деоници је био ангажован велики број подизвођача и добављача за сваку од фаза извођења радова:

• Анекс 1 (изградња тунела Чортановци и вијадукта у км 59+159,49)

ТУНЕЛ:

„ММС Интернешнл“ д.о.о. - огранак Београд;

„Азвирт“ д.о.о. - представништво Београд;

„Рас инжењеринг нискоградња“ д.о.о.;

„ГП „Стартинг“ д.о.о.;

„МВ тим груп“ д.о.о.;

„Лафарж БФЦ“ д.о.о.;

„Инг геосурвеј“ д.о.о.;

„Евроградња 2000“ д.о.о.;

„Евроградња ИДМ“ д.о.о.;

„Јаћимовић“ д.о.о.;

„Беокран“ д.о.о.

ВИЈАДУКТ:

„СТРОЈ-ТРЕСТ“, огранак Београд;

„Еуробилд“ д.о.о.

„Валмекс“ д.о.о.;

„Вертикала плус“ д.о.о.

„Ударник градња" д.о.о.“;

„Геоинвест“ д.о.о.;

„ПС центар“ д.о.о.;

„МИП градња“ д.о.о.;

„Геосонда-фундирање“;

„МБА Ратко Митровић нискоградња“ д.о.о.;

„Мостоградња“ д.о.о.;

„МТМ трак“ д.о.о.;

„LHR“ д.о.о.;

„Велвокс“ д.о.о.;

„Ист вест трак“ д.о.о.;

„Дак“ д.о.о.;

„МБС кран“ д.о.о.;

СЗР „Зенит експо градња“;

„Бехатон плус“ д.о.о.;

„Карин комерц МД“ д.о.о.;

„МД метал“ д.о.о; „Расинг“ д.о.о.

• Анекс 3.2: (изградња двоколосечне пруге у дужини од 40,44км)

За изградњу 40,44 километра двоколосечне пруге Инфраструктура железнице Србије у одговору Савету навела је називе 53 подизвођача и добављача:

„Teko Mining“ doo;

„Import trade“;

,,Eastern Energy Group“;

,,Royal Antikor“ doo Beograd;

,,Smart Foun“;

,,Bixi Bay“;

,,MB TIM“;

„AB& Co Geosistems“;

„Licej-Tehnikum“;

,,ПТР Крстић“;

,,Васин транс“;

„ГАЛЕ“ доо;

,,Ребус Плус“ доо;

,,ЗГОП“ ад;

,,Инграп-Омни доо“;

,,Геодетски биро“;

,,Унипромет“;

,,Васа Ком“;

,,Геосистем“;

,,НТН Тим“;

,,СГР Хидромонтинг“;

,,ММС“ доо;

,,ГП СТАРТИНГ“ доо Београд;

,,МВ ТИМ“;

,,Милос Транскоп“;

,,Стаки Коп“;

,,БМД кран транс“;

,,БПВ“;

,,Тројан 01“;

,,Елита коп“;

,,Строј-Трест“ доо;

,,Мостоградња“ ад;

,,АБМ Тасић“;

,,Монтажа Ђукић Монт“;

,,Србијааутопут“ доо;

,,АТМ Бг“ доо;

,,Фотон ГМБ“ доо;

,,Ј Милан Јанковић“;

„Карин комерц МД“ доо;

,,Владимир Вићентић“;

,,Арми гр“;

,,Орашац“;

,,МАКСИМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо Београд;

,,Јаћимовић“;

,,МВ Тим“;

,,Илија Градња“;

„Тин градња“;

,,Целик“;

,,Бргуд градња“;

,,План пројект“;

,,Продукт БГ инз.“;

,,Еко футура“;

,,Хидротехна“;

,,Мали Јастребац“.

• За извођење радова на општој грађевинској и електротехничкој инфраструктури за изградњу контактне мреже и електротехничких постројења (Анекс 2) наведени су следећи субјекти:

„АТМ БГ“ д.о.о.;

„Инграп-Омни“ д.о.о. Београд;

Огранак „ММС Интернешнл“ д.о.о. Београд;

„НТН Тим“;

„ММС“ д.о.о.;

ГП „Стартинг“ д.о.о.;

„Royal Antikor“ д.o.o Београд;

„Фотон ГМБ“ д.о.о.;

„Челик“.

4.  Одговор на захтев Савета  о реконструисаним односно новоизграђеним станичним објектима на деоници Београд Центар - Стара Пазова - Нови Сад  приказан је по називу службеног места, врсти радова и  вредности изведених радова по окончаној ситуацији:

Станица Нови Београд - реконструисана	                                             13,582,997.43 $

Стајалиште Тошин Бунар - новоизграђено         	                                        97,425.06 $

Зграда железничке станице Земун - новоизграђено	                          495,918.49 $

Стајалиште Алтина - новоизграђено	                                                      2,508.64 $

Зграда железничке станице Земун поље - реконструисана	               269,996.19 $

Стајалиште Камендин - новоизграђено	                                                     11,962.46 $

Зграда железничке станице Батајница - новоизграђена	                           574,681.05 $

Зграда железничке станице Н. Пазова - реконструисана                           517,880.06 $

Зграда железничке станице С. Пазова - реконструисана	                           783,286.46 $

Станична зграда у Инђији - реконструисана	                                    1,978,668.31 $

Станична зграда у Бешка - новоизграђена	                                    1,350,762.38 $

Железничка станица Срем. Карловци - новоизграђена                           2,112,072.80 $

Станична зграда у Петроварадин - реконструисана                                1,202,096.38 $

На основу наведених података може се видети да је на деоници Београд Центар - Нови  Сад, не укључујући и саму станицу Нови Сад, реконструисано и новоизграђено укупно тринаест станичних објеката, од тога десет железничких станица и три стајалишта. Укупна вредност средстава за реконструкцију и изградњу тих објеката износила је 22.980.255,71 долара.

Инвеститор на пројекту не располаже информацијама о томе који је подизвођач био ангажован на ком службеном месту нити која је била вредност њихових уговорених радова.

Инфраструктура железнице Србије је у одговору Савету напоменула да од 18. децембра 2024. године, на сајту Инфраструктура железнице Србије објављена су документа пројекта изградње брзе пруге Нови Сад - Суботица, а у вези са падом надстрешнице у железничкој станици Нови Сад. Документа у вези са падом надстрешнице се могу преузети преко линка: https://infrazs.rs/dokumenta о паду надстрешнице.

Иако Инфраструктура железнице Србије обавештава Савет на којој адреси се налази документација у вези пада надстрешнице, нажалост ни међу хиљадама докумената објављених на тој адреси нема података које је Савет у свом захтеву тражио од  релевантних институција.

То конкретно значи, како је железничка станица, односно њена надстрешница реконструисана, ко су све били извођачи, подизвођачи, добављачи, у ком поступку и за коју врсту радова, услуга и испоручених добара су одабрани. Колика је била процењена а колика коначна вредност трошкова по сваком извођачу, подизвођачу и добављачу појединачно.

5. Инфраструктура железнице Србије обавестила је Савет да је Стручни надзор на деоници Београд Центар - Стара Пазова до 24.09.2020. године вршило  особље Инвеститора које је именовано Решењем генералног директора. Почев од 24.09.2020. године, а након спроведеног поступка јавне набавке од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ангажован је екстерни стручни надзор кога је чинила група понуђача: Јoint Venture DB Engineering & Соsulting GmbH, Utiber, Сestra, Vikoti, Geodita, Geotest.

До 24.09.2020. год. Стручни надзор на деоници Стара Пазова - Нови Сад вршило је особље Инвеститора које је именовано Решењем генералног директора. Почев од 24.09.2020. год. а након спроведеног поступка јавне набавке од стране Министраства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ангажован је екстерни стручни надзор кога је чинила група понуђача: Ргојекt Вiro Utiber, Utiber, Сеstra, Vikoti, Geodita.

Из података које је Савету доставила Инфраструктура железнице Србије може се видети да је уговорена вредност радова на деоници пруге Београд - Нови Сад 994.356.041,11 долара а коначна цена коштања 1.136.741.195,70 долара.

Разлика у подацима о уговореној и коначној цени изградње пруге на деоници Београд - Нови Сад, које су дали Инвеститор (железнице) и Финансијер (Министарство), за уговорену вредност је око 59 милиона  долара, а за коначну цену коштања разлика у подацима је око 70 милиона долара.

Недоступни и неусаглашени подаци између Инвеститора и Финансијера неспорно показују да је пројекат вреднији од милијарде долара био без икакве праве контроле финансијске документације.

У одговору Савету обе институције су доставиле само називе неких извођача, подизвођача, добављача али без комплетног одговора о врсти и вредности радова, добара и услуга које су испоручили.

Без комплетног одговора о вредности и врсти радова по сваком субјекту (извођач, подизвођач, подизвођач подизвођача, добављач) не могу се испратити токови новца као и референце тих субјеката.

Само називи неких извођача и подизвођача које су доставили Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инфраструктура железнице Србије, не дају могућност за праву анализу, у смислу  да ли је извршен одабир најквалификованијих привредних субјеката за изузетно захтеван посао, као што је изградња брзе пруге.

Имајући у виду да је најчешће изостала примена Закона о јавним набавкама, а и тамо где се примењује обично се јавља један понуђач, онда је конкурентност одабраних  извођача и подизвођача веома упитна.

Оно што је приметно, пратећи називе фирми у овом Извештају, које су по било ком основу учесници у овако важном и озбиљном пројекту какав је „брза пруга“, мали је број фирми које имају вишегодишње искуство у обављању одређених делатности.

Савет се у овом  Извештају неће бавити анализом пословних података и финансијских резултата  неких од извођача и подизвођача, а који су доступни на сајту АПР-а, нити из тих података изводити било какве закључке.

Текст који је објављен у 45 издању „Радара“ од 16.01.2025. године под називом „Брзе пруге још бржи профити“ указује које су то фирме ангажоване на изградњи брзе пруге „преко ноћи“ мењале своје делатности и које су по том основу вишеструко увећале своју добит.

Савет ће се од свих наведених извођача и подизвођача за које је добио податке осврнути само на фирму ЗГОП Нови Сад, која је више од педесет година била у државном власништву, квалификована пре свега  да ради инфраструктурне пројекте на железници. У тој фирми су радили изузетни радници и инжењери који су се у великој мери школовали и у железничким образовним  институцијама.

Нажалост и ту фирму је задесила приватизација, при том неколико безуспешних, што је имало за последицу да је напусти највећи део стручног кадра.

Последња приватизација ЗГОП-а Нови Сад је била 2021. године, а купац је фирма EXTRA-AUTO TRANSPORT д о о Врбас.

EXTRA-AUTO TRANSPORT се приликом куповине бавила изградњом путева, мостова, надвожњака, а не железничком инфраструктуром. По последњим подацима у АПР-у њена делатност је изградња осталих непоменутих грађевина.

Да ли је куповином ЗГОП-а Нови Сад , или по неком другом основу, поменутој фирми додељен 2024. године и посао изградње железничке обилазнице око Ниша вредан 150 милиона евра Савет нема информацију.

Оснивање фирми, промена њихове делатности, запошљавање неодговарајућег стручног кадра, само да би се учествовало у неком  инфраструктурном пројекту који се финансира огромним јавним новцем, чије трошење  не контролише ни једна институција, може имати потенцијалну корупцију великих размера и упитан квалитет градње која за последицу може имати и трагичан догађај.

- ЗАКЉУЧАК

Одговори Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инфраструктуре железнице Србије, који нису у прилогу садржали податке које је Савет у свом Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја тражио, нису пружили никакву могућност за анализу трошкова изградње и реконструкције станичних објеката, а пре свега станице Нови Сад, на деоници брзе пруге Београд - Нови Сад.

Ти подаци нажалост нису доступни ни на сајту наведених институција, као ни на сајту Владе Републике Србије.

Имајући у виду да се ради о деоници која је пуштена у саобраћај 2024. године, сва финансијска документација је морала бити прокњижена у пословним књигама Инвеститора. Такође, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Финансијер, мора имати коначне податке о висини кредитних средстава која су утрошена на завршеној деоници.

Недостављање података и после Решења Повереника за информације од јавног значаја о потрошеним средствима из руског кредита, недвосмислено упућује на закључак да се тај податак из неких разлога прикрива од јавности.

Такође су неприхватљиви одговори обе институције, а пре свега Инфраструктуре железнице Србије, да немају податке о трошковима изградње по сваком извођачу и подизвођачу, као и врсти поступка по коме су изабрани.

Ако се у комерцијалном уговору наводи, да Инвеститор-Инфраструктура железнице Србије даје сагласност Извођачу из Кине на одабране подизвођаче преко Финансијера- Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у писаној форми, то значи да су им доступни подаци о називу подизвођача, врсти радова,  врсти услуга и добара, као и висини понуде и референцама подизвођача.

Тврдња Инфраструктуре железнице Србије да податке о подизвођачима, односно трошковима по сваком подизвођачу поседује само Извођач је неприхватљива из више разлога.

Прво, Извођач је све трошкове за извршене радове, испоручена добра и услуге морао да правда кроз финансијску документацију, како би се формирала коначна цена коштања.

Друго, у складу са утврђеном ценом коштања морала су бити уплаћена финансијска средства за измирење свих обавеза.

Ако Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инфраструктура железнице Србије тврде да немају податке о врсти и вредности трошкова појединачно по сваком извођачу и подизвођачу, поставља се питање како су формирали коначну цену коштања за завршену деоницу пруге Београд - Нови Сад.

Да ли то значи да се Извођачима верује на реч, па је њихов сваки испоручени документ прихватљив Инвеститору и Финансијеру. Посебно је интересантан одговор Инфраструктуре Железнице Србије да са Извођачима из Русије није ни уговорена обавеза Извођача да добије сагласност од Инвеститора и Финансијера за избор подизвођача.

Због свега наведеног не чуди разлика у подацима о коначној цени коштања деонице пруге Београд - Нови Сад између ове две институције која је око 70 милиона долара.

Подаци ове две институције се значајно разликују и код уговорене и код коначно реализоване вредности трошкова за извршене радове и испоручена добра и услуге.

Због нетранспарентности у раду Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инфраструктуре железнице Србије недоступна је и информација, због чега је коначна цена коштања за изградњу и модернизацију железничке пруге на деоници Београд - Нови Сад већа за 142 милиона долара од уговорене вредности (подаци железнице).

На основу свега наведеног у Извештају, може се закључити да је документација која се односи на новчане токове, односно трошкове изградње и реконструкције станичних објеката, као и комплетне брзе пруге на завршеној и пуштеној у саобраћај деоници Београд - Нови Сад, недоступна не само Савету већ и целокупној јавности.

Због тога Савет даје следеће препоруке:

- ПРЕПОРУКЕ

- да Тужилаштво за организовани криминал испита токове новца, односно трошкове изградње и реконструкције завршене деонице пруге Београд - Нови Сад који су вишеструко увећани у односу на уговорену цену;

- да Тужилаштво за организовани криминал испита евентуалну кривичну одговорност извођача, подизвођача, подизвођача подизвођача, добављача, због сумње да су нестручним и несавесним радом, или испоруком роба лошег квалитетета, допринели рушењу надстрешнице у станици Нови Сад, која је за последицу имала погибију 16 лица и тешку повреду са трагичним последицама једног лица.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Мирослав Милићевић

http//www.antikorupcij-savet.gov.rs/sekcija Izveštaji

Изјава тадашњег председника Владе Александра Вучића дата Танјугу 23.12.2015.год.